第 2 周个人周报

面向 CRAG-MM 的多模态多轮检索增强问答系统

姓名：张家豪

组号：20

周期：提前完成稿：2026 年 7 月 12 日；计划周为 7 月 13 日 - 7 月 17 日

事实确认：已按本次重做过程核对

## 一、组号

20

## 二、实训题目

面向 CRAG-MM 的多模态多轮检索增强问答系统设计与实现

## 三、本周小组分工

张家豪负责 Agent V2 架构、Vision/Task1/Task2 模式隔离、生成后端适配、Prompt、拒答和答案后处理；俞凡负责检索证据结构、字段排序、实验脚本、指标与错误案例。两人共同确认固定样例、真实运行条件和中期汇报内容。

## 四、本人负责的部分

本人重点负责将旧原型重构为后端无关的统一 Agent。在架构上，本机通过 MLX-VLM 完成调试，官方 CUDA 环境通过 vLLM 运行，但两者共用相同的检索、证据组装和答案后处理逻辑。我设计了显式 task_mode，使 Vision 不检索、Task1 在代码层面禁止网页检索、Task2 才能加入网页证据。在生成策略上，我将当前图片可见内容、相似图片 KG 信息和网页证据分开呈示，要求模型只使用能直接支持答案的信息。同时加入证据不足、证据冲突和检索失败三类拒答边界，以及输入长度、后端输出数量和 75-token 截断校验。

## 五、工作完成情况、问题与反思

本周已完成 V2 Agent、正式提交入口、固定抽样与汇总脚本、环境快照和 19 项自动化测试。用可控的检索结果运行了 120 次流程验证：Task1 没有引入网页证据，Task2 则能把网页证据编号并传入回答环节。同时，项目已下载真实 validation 分片（387 条）并固定抽取 30 条样例，也完成了真实图片的本地模型冒烟。小模型在 3.113 秒内将 Kadhi Chawal 误认为 Chicken curry，因此只能证明推理链路运行，不能证明效果达标。完整网页检索索引约 9.5GB，还需图像索引与 11B 视觉模型，因此真实 Task1/Task2 的 30+30 对照仍需云端 GPU 完成。我会将工程流程正确与真实性能验证明确分开记录。

说明：本周报按项目现有运行证据撰写；合成契约测试不等同于 CRAG-MM 官方成绩。